2020.11月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和产品范围，进行产品技术点的研究和开发；

* 11.10核心团队沟通一次，确定合作模式；
* 11.15核心团队沟通一次，确定分工和产品定位；
* 11.20前完成界面原型和产品范围；
* 11.21以后进行主要技术点的研究和开发；

2020．12月：产品技术研究和开发、产品细化、测试；

* 12.3前完成技术点开发；
* 12.5进入测试阶段（尽可能吸引学生和商家进行测试）；